АДМИНИСТРАЦИЯ ТОРГУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от «24» января 2013 г. «Об утверждении графика разработки и утверждения схем водоснабжения Торгунского сельского поселения» | №06 |
| --- | --- |

В соответствии с  Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Администрация Торгунского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемый график разработки и утверждения схем водоснабжения Торгунского сельского поселения.

2. Настоящее Постановление подлежит обнародованию и размещению на сайте Торгунского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на специалиста Администрации Торгунского сельского поселения Кумурзинову А.Т

Глава Торгунского сельского поселения:                                                                       И.Б.Шавленов

Приложение

к Постановлению Администрации

Торгунского сельского поселения

от 24.01.2013 г. №06

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТОРГУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации водопроводных сетей, участвующих в водоснабжении Торгунского сельского поселения | 25.01.2013 г. - 11.03.2013 г. |
| 2 | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки схем водоснабжения | 12.03.2013 г. |
| 3 | Размещение на сайте уведомления о начале разработки схем водоснабжения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 12.03.2013 г. -13.03.2013 г. |
| 4 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 13.03.2013 г. – 01.04.2013 г. |
| 5 | Разработка схем водоснабжения | 11.03.2013 г. - 02.05.2013 г. |
| 6 | Передача проекта схем водоснабжения на рассмотрение в Администрацию поселения | 03.05.2013 г. |
| 7 | Размещение проекта схем водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на сайте поселения. Обнародование в установленных местах сведений о размещении проекта схем водоснабжения на сайте | 04.05.2013 г. |
| 8 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на сайте) | 04.05.2013 г. - 05.06.2013 г. |
| 9 | Принятие постановления Администрации об утверждении схем водоснабжения | 12.06.2013 г. |
| 10 | Определение в схеме водоснабжения гарантирующей организации | 20.06.2013 г. |
| 11 | Размещение схем водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на сайте. Обнародование в установленных местах сведений о размещении схем водоснабжения на сайте поселения | до 27.06.2013 г. |