Утверждаю:

Глава Торгунского  сельского поселения

_____________________И.Б.Шавленов

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по подготовке   объектов жилищно-коммунального хозяйства  и социально-бытового комплекса                  Торгунского сельского поселения Старополтавского

муниципального района  к работе в осенне-зимний период 2015 /2016 года.

| Груп-па | № п/п | Наименование объектов, работ | Ед. изм | Объем работ | Затраты, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 1 | Проверка дымветканалов администрации | шт | 1 | 0,5 | август-сентябрь | ВДПО | Бюджет Торгунского сельского поселения | - |
| 3 | 2 | Ремонт водопроводных сетей | п.м. | 200 | 200,0 | июль-октябрь | Администрация Торгунского сельского поселения | Бюджет Торгунского сельского поселения | - |
| 3 | 3 | Проверка дымветканалов КДО | шт | 1 | 0,5 | август-сентябрь | ВДПО | Бюджет Торгунского КДО | - |
|  |  | всего |  |  | 201,0 |  |  |  |  |

Исполнитель: Кумурзинова А.Т.