АДМИНИСТРАЦИЯ

ТОРГУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

404202 п.Торгун ул.Почтовая, 15 телефон 4-63-53

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23 марта 2015г. № 22

О благоустройстве на наведении санитарного порядка

на территории Торгунского сельского поселения

В целях активизации работ по наведению должного санитарного порядка и благоустройства на территории Торгунского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов Торгунского сельского поселения на 2015год

(Прилагаются)

1. Утвердить Положение о проведении конкурсов: «Лучшая улица» , « Лучший двор».

(Прилагается)

Глава Торгунского сельского поселения: И.Б.Шавленов

Приложение № 1

к постановлению № 22 от 23.03.2015г.

МЕРОПРИЯТИЯ

по благоустройству и улучшению санитарного состояния

населенных пунктов Торгунского сельского поселения на 2015 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки  проведения | Исполнители |
| 1 | Организовать проведение Весеннего месяца Добра ,  с привлечением населения, неработающих граждан и учащихся Торгунской СОШ | с 1 апреля по  9 мая 2015г. | администрация Торгунского сельского поселения, ТОС |
| 2 | Организовать проведение субботников по уборке территории с привлечением юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей | С 1 апреля по 1 мая 2015г. | администрация Торгунского сельского поселения, ТОС |
| 3 | Выявление мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления | Апрель-май | администрация Торгунского сельского поселения, ТОС, индивидуальные предприниматели |
| 4. | Проведение акции по озеленению (посадка деревьев,  кустарников, цветов в местах  общего пользования, на придо-мовых территориях) | март-май | администрация  Торгунского сельского поселения  ТОС |
| 5. | Организовать снос аварийных и больных деревьев, обрезку деревьев ,кустарников | апрель-май | администрация Торгунского  сельского поселения |
| 6 | Продолжить работу по технической инвентаризации  и переоценке стоимости внешнего благоустройства | май- октябрь | Администрация  Торгунского  сельского  поселения, |
| 7. | Приведение территорий в надлежащее состояние, для чего произвести ремонт и покраску фасадов зданий организаций и учреждений жилых домов, построек и изгородей, уличных газопроводов. | май- октябрь | Администрация  сельского поселения,  Совет ТОСа |
| 8. | Организовать с привлечением населения и неработающих граждан по направлению органов службы занятости в рамках реализации программ «Организация общественных работ», « Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» к работам по благоустройству села | май-декабрь | Администрация  сельского поселения, ТОС |
| 9 | Обустройство памятников, воинских захоронений (проведение уборки, покраска, озеленение) | к 9 маю | Администрация с/поселения  ТОС |
| 10 | Организовать и провести  мероприятия посвященные  «Дню села»,  конкурсы:  «Лучшая улица»,  «Лучший дом» | май-октябрь | Администрация  Торгунского  сельского  поселения,  Торгунское КДО  Совет ТОСа |
| 11 | организовать работу по привлечению к участию в  сборе и вывозе ТБО от населения индивидуальных  предпринимателей, фермерских хозяйств и т.д. | май- октябрь | Администрация  с/поселения  ТОС |
| 12 | Провести профилирование улиц сел. | в течении года | Администрация  с/поселения.  ТОС |
| 13 | Организовать вывоз ТБО с несанкционированных свалок, разрушенных зданий и домов | май-октябрь | Администрация  с/поселения  ТОС |
| 14 | Провести плановые | в течении года | Администрация  с/поселения  ТОС |
| 15 | Ремонт водопровода | май-октябрь | Администрация  с/поселения, ТОС |
| 16 | Наведение порядка на сельской свалке | апрель-октябрь | Администрация  с/поселения, ТОС |
| 17 | Обустройство сельских кладбищ ( вывоз мусора , уборка сорной травы) | май-октябрь | Администрация  с/поселения  ТОС |
| 18 | Организовать проведение Осеннего месяца Добра ,  с привлечением населения, неработающих граждан и учащихся Торгунской СОШ | С 1 октября по 1 ноября 2015г. | Администрация  с/поселения  ТОС |
| 19 | Информировать население об итогах организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов | май - октябрь | Администрация  с/поселения  ТОС |

Приложение № 2

к постановлению № 22 от 23.03.2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса на

«Лучший двор» и « Лучшая улица»

1.Цели конкурса:

- благоустройство поселения

- выявление лучшей улицы

- выявление лучшего двора

2.Задачи конкурса:

- уборка и озеленение прилегающей территории к домовладениям и дворам

- выявление лучшей улицы, лучшего двора

3. В конкурсе принимают участие жители п.Торгун

4.Сроки проведения конкурса:

с 1 апреля по 1 октября 2015года

Итоги подвести на празднике « День села» в сентябре 2015 года

5.Тема конкурса:

Торгун лучшее, чистое село

6.Жюри и критерии оценки:

В состав жюри входят Глава и специалисты администрации Торгунского сельского поселения, комиссия по благоустройству, председатель ТОСа и уличных комитетов

Критерии оценки:

-чистота территории прилегающей ко двору

- озеленение прилегающей территории и двора

- внешний вид домовладения

- аккуратное складирование и вывоз мусора

7.Награждение:

Победители награждаются ценными подарками и почетными грамотами

8.Финансирование конкурса:

Расходы по проведению конкурса и награждение победителей несет администрация Торгунского сельского поселения.