Утвержден  постановлением  Главы Торгунского сельского поселения № 13    от10.03.2015г

М Е Р О П Р И Я Т И Я

| №п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | Срок исполнения | Ответственные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнить в полном объеме мероприятия, предусмотренные в Плане действий сельского поселения при угрозе паводка | до 20.04.15г | Глава сельского поселения И.Б.Шавленов. |  |  |
| 2 | Обеспечить доставку необходимого количества продуктов при угрозе затопления | 25.03.15г | ПЗПО-Штриккер А.И ИП- Сатарова А.С. ИП. –Имашева Н.Ф. |  |  |
| 3 | Обеспечить необходимый запас ГСМ на период паводка | 28.03.15г | руководители организаций |  |  |
| 4 | Вывезти все поголовье скота и запасы кормов из зон возможного затопления | до 01.04.15г | руководители организаций |  |  |
| 5 | Выделить автотранспорт , специальную и инженерную технику по заявкам противопаводковой комиссии | в период паводка | ОАО»племзавод им Парижская Коммуна»-Ковзалов А.И. ИП «Джадралиев» Глава Джадралиев А.Б. ИП «Умбеткалиев»,Глава Умбеткалиев Ш.И. |  |  |
| 6 | Провести работу с учреждениями образования и средствами массовой информации о проведении мероприятий перед паводком | март-апрель | Директор МКОУ «Торгунская СШ»-Стрельцова О.А. Дректор МКУ «Торгунское КДО» специалист администрации Утепов К. |  |  |
| 7 | Обеспечить бесперебойную работу связи | в период паводка | РУС- связист – Бадамшин Т.А.. |  |  |
| 8 | Уточнить планы эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения, подготовить пункты приема и временные размещения населения, пострадавшего от наводнения. | до 01.04.15г | Председатель эвакокомиссии сельского поселения |  |  |
| 9 | Организовать работу РОВД в зонах возможного затопления | в период паводка | участковый Мукатов Б. К. |  |  |
| 10 | Контроль за готовностью ГТС к пропуску паводковых вод, постоянное наблюдение за окружающей средой. | в период паводка | Жармухамбетов А.М..-специалист администрации Сутемгенов Б.А.-гл.инженер ОАО «Парижская Коммуна» |  |  |
| 11 | Организация системы информирования населения за обстановкой пропуска паводковых вод на территории сельского поселения . | постоянно | специалист администрации сельского поселения Кумурзинова А.Т. |  |  |