АДМИНИСТРАЦИЯ

ТОРГУНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

404202, п.Торгун, ул. Почтовая ,15.                                                 тел./факс(84493)-46353 torgunsp@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от «29» марта 2017 г. | № 22 |
| --- | --- |

- «О проведении месячника по санитарной

- уборке и благоустройству территорий

- населённых пунктов Торгунского

- сельского поселения Старополтавского

- муниципального района Волгоградской области»

В целях приведения в надлежащий порядок после зимы территорий населённых пунктов, дворовых территорий, улиц и придорожных полос, производственных территорий предприятий всех форм собственности, улучшения санитарного, противоэпидемиологического состояния населённых пунктов Торгунского сельского поселения, администрация Торгунского сельского поселения                                               постановляет:

1. Объявить с 17 апреля по 17 мая 2017 года месячник по санитарной уборке и благоустройству территорий населённых пунктов Торгунского сельского поселения.

2. Утвердить план мероприятий месячника по санитарной уборке и благоустройству и ответственных лиц на период месячник по санитарной уборке и благоустройству территорий населённых пунктов Торгунского сельского поселения согласно приложению  к данному постановлению.

5. Контроль за исполнением распоряжения  оставляю за собой .

Глава Торгунского

сельского поселения:                                                     И.Б.Шавленов

Приложение

к постановлению  администрации

Торгунского  сельского поселения

от 29.03.2017 г. №22

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению месячника по санитарной уборке

и благоустройству населённых пунктов

Торгунского  сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести совещания по благоустройству территории населенных пунктов с руководителями предприятий всех форм собственности | 17.04. | администрация сельского поселения |
| 2 | Информирование граждан об административной ответственности за нарушение правил благоустройства (информационные стенды, сайт поселения) | постоянно | администрация сельского поселения, ТОС |
| 3 | Провести уборку территорий, прилегающих к жилому фонду с привлечением населения (проведение субботников) | 17.04-07.05 | Собственники домовладений, ТОС. |
| 4 | Очистка от мусора закреплённых территорий, озеленение, разбивка клумб и цветников у административных зданий | 17.04-07.05 | Руководители предприятий, организаций, учреждений всех Форм собственности. |
| 5 | Ремонт цоколей и фасадов зданий и сооружений, восстановление их цветового фона (по возможности). | 17.04-07.05 | Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности. |
| 6 | Выявление и уборка очагов несанкционированных свалок. | 17.04-17.05 | Администрация сельского поселения, ТОС |
| 7 | Санитарная уборка кладбища, приведение в порядок мест захоронения. | 17.04-01.05 | Администрация сельского поселения, ТОС, жители поселения |
| 8 | Вырубка сухостойных кустарников и деревьев. | 17.04-17.05 | Администрация сельского поселения, ТОС |
| 9 | Озеленение территории у здания МКУ «Торгунское КДО» и здания администрации | 17.04- 17.05 | Коллектив МКУ «Торгунское КДО», администрация сельского поселения |
| 10 | Очистка от мусора береговой полосы реки Водянка на территории поселения | 17.04- 17.05 | ТОС, администрация сельского поселения, жители поселения. |
| 11 | Организация вывоза мусора. | По мере необходи-мости | ТОС, руководители всех форм собственности |
| 12 | Опашка населенных пунктов | 15.05-17.05 | администрация сельского поселения |
| 13 | Планировка внутрипоселковых и межпоселковых грунтовых дорог на территории поселения | 24.04-05.05 | администрация сельского поселения |
| 14 | Подведение итогов по благоустройству территории сельского поселения. | 17.05. | администрация сельского поселения |