Волгоградская область

наименование субъекта Российской Федерации

Торгунское сельское поселение

наименование муниципального образования (МО)

Торгунская сельская Дума

наименование представительного органа МО

РЕШЕНИЕ

от  07  декабря  2016 г.                                     №17/32

«Об утверждении программы комплексного развития

транспортной  инфраструктуры Торгунского сельского

поселения на 2016 – 2022 годы и  с перспективой до 2032 года»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории Торгунского сельского поселения, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",    Торгунская сельская дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры Торгунского сельского поселения на 2016 – 2022 гг. и с перспективой до 2032 года  в новой редакции (приложение).

2. Обнародовать настоящее решение в установленных местах и разместить в сети Интернет на сайте Торгунского сельского поселения.

Глава Торгунского

сельского поселения                                                                   И.Б.Шавленов

УТВЕРЖДЕНА

Решением Думы Торгунской

сельской думы   от 07.12.2016 № 17/32

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры

Торгунского сельского поселения на 2016 – 2022 годы»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  Торгунского сельского поселения.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории Торгунского сельского поселения.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры Торгунского сельского поселения.

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Торгунского сельского поселения.

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры Торгунского сельского поселения.

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры Торгунского сельского поселения

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Торгунского сельского поселения.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Торгунского сельского поселения  на период с 2016 по  2022 года разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  Торгунского сельского поселения, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры Торгунского сельского поселения. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Торгунского сельского поселения на 2016 – 2022 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Торгунского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Торгунского сельского поселения |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития, - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности , качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности . |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2016 по 2022 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Торгунского сельского поселения в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет: 2016 год. Планировка, щебенирование, подсыпка грунта, профилирование грунтовых дорог общего пользования местного значения, п.Торгун – 277,69 тыс. рублей. Работы по содержанию дороги (планировка, профилирование, очистка от снега) до пос. Фермы №3 племзавода Парижская Коммуна - 50,15тыс. руб Итого 327,84 тыс.рублей 2017год Планировка, щебенирование, подсыпка грунта, профилирование грунтовых дорог общего пользования местного значения, п.Торгун – 400 тыс.рублей., Установка дорожных знаков -20 тыс.руб, укладка тротуара – 105 тыс.руб, Работы по содержанию дороги (планировка, профилирование, очистка от снега) до пос. Фермы №3 племзавода Парижская Коммуна - 50,15тыс. руб Итого 575,15 тыс. рублей 2018год Планировка, щебенирование, подсыпка грунта, профилирование грунтовых дорог общего пользования местного значения, п.Торгун – 1000 тыс.рублей., Установка дорожных знаков- 25 тыс.руб, укладка тротуара – 100 тыс.руб, Работы по содержанию дороги (планировка, профилирование, очистка от снега) до пос. Фермы №3 племзавода Парижская Коммуна - 50,15тыс. руб Итого 1175,15 тыс. рублей 2019год Планировка, подсыпка грунта, профилирование грунтовых дорог общего пользования местного значения, п.Торгун – 200 тыс.рублей., Установка дорожных знаков -20 тыс.руб, укладка тротуара – 35 тыс.руб, Работы по содержанию дороги (планировка, профилирование, очистка от снега) до пос. Фермы №3 племзавода Парижская Коммуна - 50,15тыс. руб Итого 305,15 тыс. рублей 2020год Планировка, подсыпка грунта, профилирование грунтовых дорог общего пользования местного значения, п.Торгун – 150 тыс.рублей., Установка дорожных знаков -20 тыс.руб, укладка тротуара – 35 тыс.руб, Работы по содержанию дороги (планировка, профилирование, очистка от снега) до пос. Фермы №3 племзавода Парижская Коммуна - 50,15тыс. руб Итого 235,15 тыс. рублей 2021 год Планировка, подсыпка грунта, профилирование грунтовых дорог общего пользования местного значения, п.Торгун – 150 тыс.рублей., Установка дорожных знаков -20 тыс.руб, укладка тротуара – 35 тыс.руб, Работы по содержанию дороги (планировка, профилирование, очистка от снега) до пос. Фермы №3 племзавода Парижская Коммуна - 50,15тыс. руб Итого 235,15 тыс. рублей 2022 год Планировка, подсыпка грунта, профилирование грунтовых дорог общего пользования местного значения, п.Торгун – 150 тыс.рублей., Установка дорожных знаков -20 тыс.руб, укладка тротуара – 35 тыс.руб, Работы по содержанию дороги (планировка, профилирование, очистка от снега) до пос. Фермы №3 племзавода Парижская Коммуна - 50,15тыс. руб Итого 235,15 тыс. рублей Финансирование из бюджета поселения ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2022 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры : 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Торгунского сельского поселения.

Торгунское сельское поселение расположено в восточной части Старополтавского района Волгоградской области. В состав Торгунского  сельского поселения входят 3 населенных пункта.

Климат здесь достаточно суров: лето жаркое, сухое, с высокими средними температурами (до 40), зима холодная, снежная, с максимальными температурами до -40˚. Село находится на реке Водянка.

В состав территории Торгунского  сельского поселения входят земли следующих 3 населенных пунктов:

- п.Торгун

- пос. Фермы №3 племзавода Парижская Коммуна

- х.Торгун

Внешние связи Торгунского  сельского поселения поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от п.Торгун до административного центра района село Старая Полтавка по автодороге – 70 км.

Сооружения речного, воздушного и железнодорожного сообщения в Торгунского  сельского поселения отсутствуют.

Автомобильный транспорт

В настоящее время внешние связи Торгунского  сельского поселения поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории Торгунского  сельского поселения проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

- местного значения 8,9 км

- местного значения 5,5 км до пос. Фермы №3 племзавода Парижская Коммуна

Одной из основных проблем автодорожной сети Торгунского  сельского поселения является то, что автомобильные дороги общего пользования местного значения – грунтовые.

Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав Торгунского  сельского поселения входят 3 населенных пункта.

Таблица 1. Расстояния между п.Торгун и населенными пунктами МО.

| Населенные пункты | Расстояние до с. Верхняя Водянка км |
| --- | --- |
| пос. Фермы №3 племзавода Парижская Коммуна | 5,5 |
| х.Торгун | 12 |

Населенные пункты Торгунского  сельского поселения сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: в п.Торгун – ул. Центральная, Почтовая, Целинная, Октябрьская, Первомайская, Лесная, Республиканская, Степная, Молодежная, Школьная, Набережная, переулок Пионерский. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через все населенные пункты.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Торгунского  сельского поселения.

| № п.п. | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Присваиваемые идентификационные номера |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Торгун |  |  |  |
|  | ул. Школьная | 0,322 |  |
|  | ул. Лесная | 0,314 |  |
|  | ул. Первомайская | 0,381 |  |
|  | ул. Октябрьская | 0,382 |  |
|  | ул. Молодежная | 0,382 |  |
|  | ул. Степная | 0,357 |  |
|  | ул. Набережная | 0,837 |  |
|  | ул. Центральная | 0,585 |  |
|  | ул. Почтовая | 0,413 |  |
|  | ул. Республиканская | 0,610 |  |
|  | ул. Целинная | 0,428 |  |
|  | ул. Респубдиканская до точки Бисекова | 1,236 |  |
|  | ул. Целинная 11 до мехтока | 0,294 |  |
|  | пер. Пионерский | 0,172 |  |
|  | Итого: | 6,713 |  |
| пос. Фермы №3 племзавода Парижская Коммуна |  |  |  |
|  | ул.Степная | 0,400 |  |
|  | ул.Молодежная | 0,700 |  |
|  | ул.Целинная | 0,360 |  |
|  | 500м на северо-восток до ул.Целинная1 | 0,500 |  |
|  | На восток от ул.Молодежная14 | 0,250 |  |
|  | Итого: | 2,210 |  |
|  | ВСЕГО: | 8,923 |  |

Таблица 3. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах Торгунского  сельского поселения.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Данные на 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 8,9 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс.кв.м. | 53400 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 |  |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 |  |

В результате анализа улично-дорожной сети Торгунского  сельского поселения выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

значительная протяженность грунтовых дорог;

отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения  пешеходов.

Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории .

На территории Торгунского  сельского поселения объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Парк легковых автомобилей на 2016 год составляет порядка 110 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не нуждается в этих объектах.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как в жилой застройке домовладения размещены, на оформленных в собственность, земельных участках, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах  Генеральным планом предусмотрено реконструкции улиц и дорог.

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

главные улицы;

улицы в жилой застройке: основные;

улицы в жилой застройке: второстепенные;

проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы.

Таблица 4.

| Населенный пункт | Показатели | Ед.изм. | Кол-во | Реконструкция I оч. | Строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I оч. | Р.С. |
| П.Торгун | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 6,713 | 2,57 | 0,71 | 2,92 |
|  | главных улиц; | км | 1,17 | 0,813 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 5,543 | 1,207 | 1,8 | 2,536 |
| Ферма№3 племзавода Парижская Коммуна | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,21 | 1,76 | 1,51 | 1,61 |
|  | главных улиц | км | 1,2 | 1,2 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 1,46 | 0,4 | 0,56 | 0,5 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

5.Оценка эффективности мероприятий  развития социальной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица5 – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Торгунского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | на весь период 2016-2022 гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Повышение качества улично- дорожной сети | 01.2016 | 12.2022 | 2678,7 | 2678,7 | 327,84 | 450,15 | 1050,15 | 200,15 | 200,15 | 200,15 | 200,15 | Админстрация Торгунскогосельского поселения |
| 2 | Тротуары и дорожные знаки | Безопасность движения | 01.2016 | 12.2022 | 470 | 470 | 0 | 125 | 125 | 55 | 55 | 55 | 55 | Админстрация Торгунскогосельского поселения |

6.Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети  Торгунского  сельского поселения на 2016 - 2022 годы, составляет 3148,7тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог.

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2016 – 2022 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таб.6

В результате анализа состояния   улично-дорожной сети  Торгунского сельского поселения показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2016 года) приведено в таб.

Таблица 6. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР Торгунского

сельского поселения, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. бюджет Торгунского сельского поселения | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 2678,7 | 0 | 1030 | 1648,7 | 0 |
| 2 | Установка дорожных знаков и тротуаров | 470 | 0 | 205 | 265 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2022 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Торгунского сельского поселения, отмечается следующее:

бюджетная обеспеченность низкая.

транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

- доходы населения на уровне средних по району.

6. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения,

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности,

- формирование условий для социально- экономического развития,

-повышение безопасности,

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность,

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

7. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Торгунского сельского поселения.

Администрация Торгунского  сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 6 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета Торгунского сельского поселения, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.